Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamenten las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Plataforma E-commerce "Tres En Uno" |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Aplicaciones Web Full-Stack, Arquitectura de Software, Gestión de Proyectos Ágiles (Scrum), Inteligencia de Negocio (BI). |
| Competencias | Desarrollo y Aplicación de Soluciones de Software Seguras, Diseño de Bases de Datos Transaccionales, Implementación de Metodologías Ágiles, Integración de Servicios Externos (APIs/Chatbot). |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto Plataforma E-commerce "Tres En Uno" buscó solucionar la necesidad crítica de digitalización del comercio minorista, proporcionando una solución de comercio electrónico robusta, segura y escalable. Relevancia para el campo laboral: En la profesión de desarrollo de software, la creación de plataformas de E-commerce representa el pilar transaccional del sector privado. Este proyecto es relevante porque aborda el ciclo de vida completo: desde la gestión de inventario y seguridad (Backend Core) hasta la experiencia de usuario y la inteligencia de negocio (Dashboard), cubriendo las áreas más demandadas por la industria (Full-Stack development y BI). Ubicación y características: La solución se sitúa en un contexto de mercado chileno (simulado), donde la pequeña y mediana empresa (PyME) necesita soluciones de bajo costo y alta funcionalidad para competir. Se enfoca en un segmento que requiere control total sobre su catálogo sin depender de grandes marketplaces. Impacto: El proyecto impacta directamente a: - Administradores/Dueños de Negocio: Ofreciendo herramientas de gestión (CRUD, Dashboard de Ventas) que les permiten tomar decisiones informadas. - Clientes Finales: Proporcionando una experiencia de compra fluida, segura y con soporte 24/7 (gracias al Chatbot). Aporte de valor: El principal aporte de valor es la entrega de un Producto Mínimo Viable (MVP) 3-en-1, uniendo la gestión (Admin), la venta (Cliente) y la analítica (Dashboard). La inclusión del Chatbot (HU11) y el Dashboard (HU09/HU10) en las últimas etapas posiciona a la plataforma por encima de un simple E-commerce. |
| 2. Objetivos | Objetivo General: - Desarrollar una Plataforma E-commerce Full-Stack funcional y segura que permita a los administradores gestionar un catálogo de productos, y a los clientes, registrarse y completar transacciones de compra en línea. Objetivos Específicos: - Implementar un Backend Core robusto, incluyendo autenticación segura mediante JWT y hashing de contraseñas (bcrypt). - Construir un Módulo de Administración completo con funcionalidades CRUD para la gestión del catálogo (productos y categorías) y seguimiento de pedidos. - Desarrollar un Módulo Cliente intuitivo que permita el flujo completo de exploración (catálogo, detalle), autenticación y gestión del carrito. - Implementar la Lógica de Conversión a través de un Checkout transaccional seguro y un control atómico del stock. - Añadir valor de negocio mediante la integración de un Dashboard de Inteligencia de Negocio y un Chatbot de soporte para mejorar la experiencia de usuario. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada y su pertinencia: Se utilizó la metodología Scrum . - Fases y Procedimientos: El proyecto se dividió en cinco Sprints de duración fija (entre 6 y 15 días hábiles), planificados a través de Trello (Product Backlog, Sprint Backlog). Las fases incluyeron planificación del Sprint, desarrollo (Daily Scrums Lunes y Viernes), revisión del incremento (Sprint Review con el cliente) y retrospectiva. Pertinencia: Scrum fue la metodología pertinente porque el alcance del E-commerce era complejo y el mercado exigía flexibilidad. El enfoque iterativo permitió: - Gestión de Riesgos: Identificar y mitigar a tiempo impedimentos como los problemas de configuración de email (Sprint 2) o la complejidad de la transacción de stock (Sprint 3). - Adaptación: Permitir el cambio estratégico en el método de pago (Transferencia Bancaria) sin descarrilar el objetivo final. - Entrega Continua de Valor: Mostrar un incremento funcional al final de cada Sprint (Admin, Cliente Core, Checkout, Dashboard). |
| 4. Desarrollo | - Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. El proyecto se desarrolló a través de cinco Sprints iterativos, cada uno enfocado en la construcción de un módulo específico y la entrega continua de valor: - Sprint 1 (Backend Core y Administración): Se estableció la arquitectura base del Backend y se implementó el Módulo de Administración (Auth, CRUD de Productos). - Sprint 2 (Cliente, Autenticación y Carrito): Se desplegó el Frontend. El foco fue la seguridad (JWT/bcrypt), el Catálogo de Productos y la lógica completa de gestión del Carrito (añadir, modificar, eliminar). - Sprint 3 (Checkout y Transacción): Se alcanzó el Producto Mínimo Viable (MVP) transaccional con la implementación del Checkout, la confirmación de la orden y la crucial lógica de Transacción Atómica de Stock para evitar sobreventas. - Sprint 4 (Inteligencia de Negocio y Soporte): Se agregó valor de negocio con la creación del Dashboard de Administración (Gráfico de Ventas, Top Productos) y la integración del Chatbot de soporte al cliente. - Sprint 5 (Cierre, QA y Go-Live): Sprint final de aseguramiento de calidad (Tests E2E, optimización de performance) e implementación de la funcionalidad final del cliente (Historial de Compras) y el Despliegue de la plataforma a un servidor de producción. - Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. Facilitadores (Ayudas): - Metodología Estructurada: El uso de Scrum permitió mantener el enfoque en las prioridades, especialmente en la lógica de negocio más compleja (transacciones, stock). - Colaboración en Equipo: La comunicación constante en los Daily Scrums (Lunes y Viernes) permitió resolver impedimentos rápidamente y mantener una visión unificada del objetivo. Dificultades (Impedimentos): - Integración de Servicios Externos: Se enfrentaron problemas de configuración en el Sprint 2 al intentar integrar el envío de emails para la recuperación de contraseña. - Conflictos de Dependencias: En el Sprint 4, la integración del script del Chatbot en el Frontend generó un conflicto de dependencias con otras librerías, requiriendo un esfuerzo extra para refactorizar y asegurar que se cargara de forma asíncrona. - Ajustes realizados Se realizaron dos ajustes clave para cumplir con los objetivos del proyecto: - Ajuste en la Planificación (Sprint 2): Se extendió la duración del Sprint 2 de 13 a 15 días hábiles para garantizar que la compleja lógica de seguridad y carrito se entregara sin fallos, priorizando la calidad sobre el tiempo inicial. - Ajuste en el Alcance Funcional (Sprint 3): Se modificó el método de pago de una API de terceros (ej. WebPay) a "Transferencia Bancaria". Este ajuste, autorizado por el cliente, permitió enfocar el tiempo de desarrollo en la robustez interna de la transacción atómica de stock, en lugar de en una integración de pago externa que podría haber causado mayores retrasos. |
| 5. Evidencias | Las siguientes evidencias son clave para dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales: Artefactos de Gestión (Trello / Actas): - Tablero de Trello: Muestra el Product Backlog, el Sprint Backlog y la gestión del flujo de trabajo a lo largo de los cinco Sprints. - Actas de Sprint Review: Documentos que validan la entrega de cada incremento y confirman el cumplimiento de la Definición de Terminado (DoD). Evidencia de Código y Arquitectura: - Código Fuente: Repositorios (Git) del Backend y Frontend, con el historial de commits que demuestran la trazabilidad de las funcionalidades. - Esquema de Base de Datos (MER): Diseño de las tablas y relaciones (Productos, Pedidos, Usuarios), fundamental para la lógica de stock. Evidencias de la Aplicación (Visuales/Funcionales): - Módulo de Administración: Capturas o vídeos del CRUD de Productos, y el Dashboard de Inteligencia de Negocio (Gráfico de Ventas). - Módulo Cliente: Capturas o vídeos del flujo de Checkout exitoso (Sprint 3), la visualización del Catálogo, y la funcionalidad del Chatbot. - Evidencia de Despliegue: URL del sitio web funcionando en producción y evidencia de los Test E2E ejecutados en el Sprint 5. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. ¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura? - Catalina Berrios [Product Owner]: Ser parte de este proyecto me aportado experiencia y seguridad en cuanto a mis conocimientos y habilidades que eh podido desarrollar dentro del tiempo transcurrido, donde también me llevo me llevo una crítica al reforzamiento de nuevas prácticas. A lo largo del proyecto mi intereses profesionales y objetivos mantiene la misma postura desde el principio. - Benjamin Lobos [Jefe Desarrollo]: Me mostro en que cosas me gusta trabajar y en cuales no. Mis intereses profesionales han cambiado notoriamente. - Celine Toledo [Scrum Master]: El desarrollo apt, me ayudó a entender de mejor manera la razón detrás de todos los roles y la importancia de la metodología, supongo que mis intereses siguen siendo los mismos pero no estoy segura. - Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT? - Catalina Berrios [Product Owner]: Me gustaría poder explorar más el área de análisis y programación orientada objetos, participando en proyectos que me permitan aplicar estos conceptos en escenarios reales. Me proyecto más seguras siendo partícipe de un equipo de desarrollo, ya que poseía dudas sobre conocimientos y desempeño en conjunto a nuevas personas. - Benjamin Lobos [Jefe Desarrollo]: Sin duda la nube/cloud o ciberseguridad, Me proyecto preparado para empezar a trabajar en un empleo alineado con mis intereses profesionales. - Celine Toledo [Scrum Master]: No tengo ideas aun, no ,no me siento preparado para trabajar en un trabajo “real” |