# ACTA / REPORTE DE LA SPRINT REVIEW (SPRINT 3)

# Información General

| Campo | Detalles |
| --- | --- |
| Proyecto: | Plataforma E-commerce "Tres En Uno" |
| Sprint No.: | 3 |
| Duración del Sprint: | 15 oct 2025 a 22 oct 2025 (6 días hábiles) |
| Fecha de la Revisión: | 21 oct 2025 |
| Participantes (Equipo Scrum): | Benjamin Lobos Lorca (Desarrollo), Catalina Berrios Salazar (Desarrollo), Celine Toledo Jorquera (Scrum Master) |
| Facilitador (Scrum Master): | Celine Toledo |

# 1. Objetivos del Sprint

| Descripción del Objetivo | Estado (Cumplido/No Cumplido) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Objetivo Principal del Sprint: Implementar el flujo completo de Conversión, incluyendo el Checkout transaccional y la gestión CRUD de Categorías para el administrador. | Cumplido | Se demostró el flujo de compra de principio a fin, desde la página de envío hasta la finalización del pedido con registro atómico en la base de datos. Se logró la gestión de Categorías en el Panel Admin. |
| Objetivo del Producto (Meta a largo plazo): Lanzar un Producto Mínimo Viable (MVP) capaz de procesar pedidos de clientes. | Cumplido | El sistema ya puede registrar pedidos de cliente, lo que activa el MVP. El método de pago fue adaptado según el feedback del cliente (ver Inspección del Incremento). |

# 2. Inspección del Incremento (El "Qué" se logró)

## 2.1. Resumen de Ítems Entregados:

| PBI / Historia de Usuario | Descripción | Estado | ¿Cumple DoD? |
| --- | --- | --- | --- |
| HU08: Checkout (Transacción) | Flujo de compra completo, incluyendo página de envío, resumen y registro final del pedido. Adaptación: Se implementó el método de Transferencia Bancaria como solución de pago. | Terminado | Sí |
| HU15: Gestionar Categorías | CRUD completo de Categorías en el Panel de Administración. Se modificó el formulario de Productos para asociar ítems a Categorías. | Terminado | Sí |
| HU16: Filtrar por Categoría | Se modificó el endpoint público para aceptar filtros y se implementó la barra de navegación de categorías en el frontend del catálogo de clientes. | Terminado | Sí |

## 2.2. Items NO Completados

| PBI / Historia de Usuario | Motivo de No Finalización |
| --- | --- |
| No hay ítems no completados. | Se logró la finalización de todo el alcance planificado para el Sprint 3 dentro del tiempo estipulado. |

## 2.3. Desafíos / Impedimentos del Sprint

| Adaptación | Decisión y Resultado |
| --- | --- |
| Cambio de Método de Pago (WebPay/API Externa a Transferencia Bancaria) | Decisión: Se determinó que la integración de una API de pago (ej. WebPay) consume demasiado tiempo de desarrollo y genera dependencia. Se conversó con el Cliente (Product Owner), quien autorizó el cambio a un método de "Transferencia Bancaria" como solución viable y funcional para el MVP. |
| Impacto: | Ahorro de 2 días de desarrollo de Backend/Integración. |

# 3. Feedback

- Ventaja de tiempo obtenida: La decisión de cambiar el método de pago por transferencia bancaria fue clave, ya que liberó tiempo que se invirtió en asegurar la robustez de la lógica de stock.

- Conclusiones sobre el mercado: El valor de negocio ya está activado. El MVP es funcional y capaz de recibir dinero/pedidos, lo cual era la meta de negocio del Q4.

- Progreso hacia el Objetivo del Producto:Estamos un 100% en camino al MVP. Las próximas fases (Sprint 4 y 5) serán de valor agregado (Dashboard, Chatbot) y cierre de proyecto.

- Riesgos/Asunciones modificadas: El riesgo del manejo de transacciones de stock (HU08) ha sido mitigado exitosamente gracias a la implementación de la lógica atómica en la base de datos.

# 4. Próximos Pasos (Resultado de la Adaptación)

| PBI / Acción | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Responsable (PO/Equipo) |
| --- | --- | --- |
| HU09 / HU10: Dashboard de Ventas (BI) | Alta | Benjamin L. |
| HU11: Chatbot para FAQs (UX/Soporte) | Media | Catalina B. |
| HU14: Perfil de Cliente (Mejora de UX) | Media | Benjamin L |

# 5. Cierre

- Aprobación (Firmas):

  - Product Owner: Catalina Berrios

  - Scrum Master: Celine Toledo