# ACTA / REPORTE DE LA SPRINT REVIEW (SPRINT 2)

# Información General

| Campo | Detalles |
| --- | --- |
| Proyecto: | Plataforma E-commerce "Tres En Uno" |
| Sprint No.: | 2 |
| Duración del Sprint: | 30 sept 2025 a 17 oct 2025 (15 días hábiles) |
| Fecha de la Revisión: | 13 oct 2025 |
| Participantes (Equipo Scrum): | Benjamin Lobos Lorca (Desarrollo), Catalina Berrios Salazar (Desarrollo), Celine Toledo Jorquera (Scrum Master) |
| Facilitador (Scrum Master): | Celine Toledo |

# 1. Objetivos del Sprint

| Descripción del Objetivo | Estado (Cumplido/No Cumplido) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Objetivo Principal del Sprint: Establecer el mvp cliente (Base del Cliente), permitiendo a los usuarios registrarse, iniciar sesión, navegar el catálogo completo y gestionar su carrito de compras. | Cumplido | El flujo completo de autenticación y carrito CRUD fue demostrado exitosamente, cumpliendo la Definición de Terminado. |
| Objetivo del Producto (Meta a largo plazo): | Lanzar un E-commerce viable con capacidad de procesar pedidos de clientes en el Q4. |  |

# 2. Inspección del Incremento (El "Qué" se logró)

## 2.1. Resumen de Ítems Entregados:

| PBI / Historia de Usuario | Estado | ¿Cumple DoD? |
| --- | --- | --- |
| HU13 / HU17: Módulo de Autenticación Cliente (Registro, Login, Recuperación). | Terminado | Sí |
| HU05: Ver Catálogo (Cliente). | Terminado | Sí |
| HU06: Ver Detalle de Producto. | Terminado | Sí |
| HU07: Agregar y Gestionar Carrito (CRUD). | Terminado | Sí |

## 2.2. Items NO Completados

| PBI / Historia de Usuario | Motivo de No Finalización |
| --- | --- |
| No hay ítems no completados. | El alcance fue ajustado y completado exitosamente dentro del nuevo plazo. |

## 2.3. Desafíos / Impedimentos del Sprint

- Desafío 1: La integración inicial del servicio de envío de emails (HU17) presentó problemas de configuración de firewall, lo cual generó un retraso de 1 día.

- Métricas Clave (Opcional): Se completó el 100% del alcance, utilizando el buffer de los días adicionales.

# 3. Feedback

- Ventaja de tiempo obtenida: El desarrollo del sprint 2, tomó menos tiempo del estimado, terminando 5 días antes, lo cual es muy beneficioso para el desarrollo del sprint 3.

- Conclusiones sobre el mercado: El valor de negocio se activa en el Sprint 3 con la funcionalidad de Checkout.

- Progreso hacia el Objetivo del Producto: Con el mvp del cliente fase 1, (acceso y carrito) finalizado, estamos exactamente a un Sprint (Sprint 3) de tener un Producto Mínimo Viable (MVP) capaz de recibir pedidos.

- Riesgos/Asunciones modificadas: Se mantiene el riesgo en la complejidad del manejo de transacciones de stock en el próximo Sprint 3.

# 4. Próximos Pasos (Resultado de la Adaptación)

| PBI / Acción | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Responsable (PO/Equipo) |
| --- | --- | --- |
| HU08: Checkout (Flujo de Pago) | Alta | PO / Benjamin L. |
| HU15: Gestionar Categorías | Media | PO / Catalina B. |
| HU09 / HU10: Dashboard de Ventas | Media | PO |

# 5. Cierre

- Aprobación (Firmas):

  - Product Owner: Catalina Berrios

  - Scrum Master: Celine Toledo