# ACTA / REPORTE DE LA SPRINT REVIEW (SPRINT 4)

# Información General

| Campo | Detalles |
| --- | --- |
| Proyecto: | Plataforma E-commerce "Tres En Uno" |
| Sprint No.: | 4 |
| Duración del Sprint: | 23 oct 2025 a 31 oct 2025 (7 días hábiles) |
| Fecha de la Revisión: | 03 oct 2025 |
| Participantes (Equipo Scrum): | Benjamin Lobos Lorca (Desarrollo), Catalina Berrios Salazar (Desarrollo), Celine Toledo Jorquera (Scrum Master) |
| Facilitador (Scrum Master): | Celine Toledo |

# 1. Objetivos del Sprint

| Descripción del Objetivo | Estado (Cumplido/No Cumplido) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Objetivo Principal del Sprint: Implementar la capa de Inteligencia de Negocio (BI) en el Módulo de Administración (Dashboard) y el servicio de Atención al Cliente (Chatbot). | Cumplido | El Dashboard se demostró exitosamente con gráficos de ventas y el Top 10 de productos. El Chatbot fue integrado y responde a las FAQs principales. |
| Objetivo del Producto (Meta a largo plazo): Proveer herramientas que permitan a los administradores tomar decisiones informadas y mejorar la retención de clientes. | Cumplido | Se añadieron las funcionalidades de alto valor (BI y Soporte) que superan el requisito de un Producto Mínimo Viable (MVP) básico. |

# 2. Inspección del Incremento (El "Qué" se logró)

## 2.1. Resumen de Ítems Entregados:

| PBI / Historia de Usuario | Estado | ¿Cumple DoD? |
| --- | --- | --- |
| HU09: Ver Gráfico de Ventas | Terminado | Sí |
| HU10: Ver Top Productos | Terminado | Sí |
| HU11: Chatbot para FAQs | Terminado | Sí |

## 2.2. Items NO Completados

| PBI / Historia de Usuario | Motivo de No Finalización |
| --- | --- |
| No hay ítems no completados. | Se completó el 100% del alcance planificado, gracias a la adecuada planificación del Sprint 3 que liberó tiempo. |

## 2.3. Desafíos / Impedimentos del Sprint

- Conflicto de Integración del Chatbot (HU11): Al intentar fusionar el código del Chatbot a la rama principal (Main), se detectó un conflicto de dependencias con las librerías de React/Vue del Frontend, lo que detuvo el despliegue del incremento por 1 dia habil.

# 3. Feedback

|  | - Progreso hacia el Objetivo del Producto: El proyecto se encuentra en su fase final. Con la entrega de las herramientas de administración y el soporte, el producto ha alcanzado la madurez de MVP. Solo resta una PBI de cara al cliente (HU14: Historial de Compras) para el cierre completo de funcionalidades, lo que nos sitúa a un solo sprint (Sprint 5) del Go-Live. |
| --- | --- |

# 4. Próximos Pasos (Resultado de la Adaptación)

| PBI / Acción | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Responsable (PO/Equipo) |
| --- | --- | --- |
| HU14: Ver Historial de Compras | Alta | PO / Benjamin L. |
| Tareas de Cierre: Despliegue a Producción (Go-Live) | Alta | PO / Catalina B. |
| Tareas de Cierre: Test E2E y QA Final | Alta | PO |

# 5. Cierre

- Aprobación (Firmas):

  - Product Owner: Catalina Berrios

  - Scrum Master: Celine Toledo