# ACTA / REPORTE DE LA SPRINT REVIEW (SPRINT 5)

# Información General

| Campo | Detalles |
| --- | --- |
| Proyecto: | Plataforma E-commerce "Tres En Uno" |
| Sprint No.: | 4 |
| Duración del Sprint: | 4 nov 2025 a 28 oct 2025 |
| Fecha de la Revisión: | 09 dic 2025 |
| Participantes (Equipo Scrum): | Benjamin Lobos Lorca (Desarrollo), Catalina Berrios Salazar (Desarrollo), Celine Toledo Jorquera (Scrum Master) |
| Facilitador (Scrum Master): | Celine Toledo |

# 1. Objetivos del Sprint

| Descripción del Objetivo | Estado (Cumplido/No Cumplido) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Objetivo Principal del Sprint: Implementar la última PBI de cara al cliente (HU14: Historial de Compras) y completar las tareas de QA, optimización y Go-Live. | Cumplido | La funcionalidad HU14 fue entregada y todas las tareas de QA y despliegue a producción se completaron satisfactoriamente. |
| Objetivo del Producto (Meta a largo plazo): Entregar un producto E-commerce completamente funcional, probado y listo para su despliegue final en un entorno de producción estable. | Cumplido | Entregar un producto E-commerce completamente funcional, probado y listo para su despliegue final en un entorno de producción estable. |

# 2. Inspección del Incremento (El "Qué" se logró)

## 2.1. Resumen de Ítems Entregados:

| PBI / Historia de Usuario | Estado | ¿Cumple DoD? |
| --- | --- | --- |
| HU14: Ver Historial de Compras (Backend/Frontend) | Terminado | Sí |
| Tareas de QA y Optimización Final (Seguridad/Performance/Unit Tests) | Terminado | Sí |
| Lanzamiento y Handover (Configuración Prod y Despliegue FE/BE) | Terminado | Sí |
| Documentación Técnica y Handover | Terminado | Sí |
| Preparación de la Entrega Final APT | Terminado | Sí |

## 2.2. Items NO Completados

| PBI / Historia de Usuario | Motivo de No Finalización |
| --- | --- |
| No aplica. | Se completó el 100% del alcance planificado, marcando el cierre de la Fase 2 (Desarrollo). |

## 2.3. Desafíos / Impedimentos del Sprint

- Limitaciones del Chatbot (HU11): El servicio de atención al cliente implementado funciona para las preguntas frecuentes (FAQs) definidas, pero presenta limitaciones en el manejo de consultas complejas o fuera de contexto. Se identifica como mejora futura la integración de capacidades de procesamiento de lenguaje natural más avanzadas

# 3. Feedback

|  | - Progreso hacia el Objetivo del Producto: El proyecto ha alcanzado su finalización. Todas las Historias de Usuario (PBI) de cara al cliente y al administrador, además de la infraestructura de soporte (Chatbot, Email, BI), están implementadas, probadas y desplegadas en el entorno productivo. El equipo ha cumplido con la promesa de valor del proyecto APT. |
| --- | --- |

# 4. Próximos Pasos (Resultado de la Adaptación)

| PBI / Acción | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Responsable (PO/Equipo) |
| --- | --- | --- |
| Presentación Final: Preparación y ensayo de la demo final para la entrega formal del proyecto. | Alta | Equipo / Celine T. |
| Cierre Administrativo: Cierre de repositorios, boards de Trello y canales de comunicación. | Alta | Celine T. |

# 5. Cierre

- Aprobación (Firmas):

  - Product Owner: Catalina Berrios

  - Scrum Master: Celine Toledo